# Execution Order Map (Golden Path)

AI Business Accounting OS - MVP構築の実行順序定義

Updated: 2026-02-17 / STG一本構成

## File Structure (01-09)

01_Procedure_STG.xlsx  : 統一手順書(STGのみ・初回前提・DO→CHECK・Status列)

02_Artifacts_Library.xlsx : テンプレ/コマンド/コード一覧(手順書と紐付け)

03_Troubleshooting.xlsx : トラブルシュート(症状→原因→解決)

04_Cleanup_and_Rollback.xlsx : 環境クリーンアップ&ロールバック

05_Sample_Procedure.xlsx : サンプル/モック手順(本番と完全分離)

06_Confirmation_Materials.xlsx : キー台帳(取得元/格納先/影響/ローテ)

07_Diagrams.docx : 図(構成/画面遷移/ER/シーケンス/ジョブ状態)

08_Cost_Model.xlsx : コスト計算表(公式URL/月額/年額)

09_Procedure_PROD.xlsx : PROD構築手順(STGとの差分中心)

## Execution Order (Golden Path)

やり直し(クリーンスタート)する場合は Step 0 から開始する。

Step 0: クリーンアップ(やり直し時のみ)

04_Cleanup_and_Rollback.xlsx を実行して既存環境を削除。初回は不要。

Reference: 04_Cleanup_and_Rollback.xlsx

Step 1: 事前準備

01_Procedure_STG.xlsx → Prepare シート。ツール導入/アカウント作成/SSH鍵/リポジトリ構築。

Reference: 01 > Prepare

Step 2: Supabase構築

01 > Supabase シート。Project作成/Auth/Storage/Extensions/.env作成/CLI link。

Reference: 01 > Supabase

Step 3: Azure構築

01 > Azure_DI_Redis シート。RG/Document Intelligence/Redis作成/キー取得。

Reference: 01 > Azure_DI_Redis

Step 4: CI/CD構築

01 > CI_CD シート。Vercel連携/GitHub Actions/ACR/ACA構築。

Reference: 01 > CI_CD

Step 5: コーディング基盤

01 > Coding シート。Next.js初期化/依存追加/ディレクトリ構造/設定ファイル。

Reference: 01 > Coding

Step 6: DB構築

01 > DB シート。DDL実行/RLS適用/トリガー/マスタSeed。

Reference: 01 > DB

Step 7: 検証

01 > Verify シート。全サービス疎通/RLS動作/ビルド/テスト確認。

Reference: 01 > Verify

## Reference Files

詰まったとき → 03_Troubleshooting.xlsx (症状ベースで検索)

コピペ素材 → 02_Artifacts_Library.xlsx (ArtifactIDで紐付け)

キー情報確認 → 06_Confirmation_Materials.xlsx

コスト確認 → 08_Cost_Model.xlsx

図の参照 → 07_Diagrams.docx (Mermaidコードをmermaid.liveでレンダリング)

サンプルデータ → 05_Sample_Procedure.xlsx (本番手順とは混ぜない)

PROD構築 → 09_Procedure_PROD.xlsx (STG完了後、別途実施)